ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _______________________ 	  					      № _______________

город Усть-Лабинск

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район

«Развитие топливно-энергетического комплекса и

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Усть-Лабинский район, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»  согласно приложению к постановлению к настоящему постановлению.

2. Пресс-сектору отдела по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации  муниципального образования Усть-Лабинский район (Столярова С.М.) обеспечить  размещение  настоящего   постановления   на   официальном   сайте органов местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adminustlabinsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу c 1 января 2022 г., но не ранее вступления в силу решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающего финансирование мероприятий программы.

| Глава муниципального образования Усть-Лабинский район | С.А. Запорожский |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Усть-Лабинский район

от __________________ № _______

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Усть-Лабинский район

от ____________ 20__ г. № _____

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район

от________________ № ________)

ПАСПОРТ

муниципальной  программы муниципального образования

Усть-Лабинский район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Усть-Лабинский район»

| Координатор муниципальной программы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, отдел по строительству администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, МКУ МО Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексного, сбалансированного развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района |
| Задачи муниципальной программы | - развитие инженерной инфраструктуры Усть-Лабинского района - организация мероприятий по охране окружающей среды и модернизации сферы обращения с отходами - организация мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности - содержание специализированного жилищного фонда Усть-Лабинского района |
| Перечень целевых показателей | - количество построенных объектов газоснабжения - улучшение качества водоснабжения населения - охват населения экологическим просвещением и образованием - охват населения просвещением в области энергосбережения - обеспечение исполнения жилищного законодательства в части содержания муниципального жилищного фонда |
| Этапы и сроки реализации программы | 2022 - 2027 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | общий объем бюджетных ассигнований программы за счет бюджета МО Усть-Лабинский район составляет 24927,8 тыс. рублей, по годам реализации: 2022 год - 14166,9 тыс. рублей; 2023 год - 3202,5 тыс. рублей; 2024 год - 6885,9 тыс. рублей; 2025 год - 672,5 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы

1.	Основными стратегическими задачами развития района является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, привлекательных условий для привлечения инвестиций в Усть-Лабинский район, а также обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при высоком уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой и повышении уровня жилищных условий.

Топливно-энергетический и жилищно-коммунальный сектора экономики района являются важными и достаточно сложными участками реформирования, здесь особенно остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо находить компромисс между экономической целесообразностью и социальной необходимостью. Политика  органов власти района должна быть направлена на оздоровление текущей ситуации в данных секторах, предусматривать комплексное планирование развития инженерной инфраструктуры Усть-Лабинского района.

Однако, сложившаяся ситуация в сфере газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципального образования Усть-Лабинский район. Исходя из задач социально-экономического развития Краснодарского края и Усть-Лабинского района на ближайший период и среднесрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Практически во всех поселениях Усть-Лабинского района основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Процесс развития инженерной инфраструктуры Усть-Лабинского района в последние годы идет достаточно активно, реализуются программные мероприятия с привлечением средств краевого и местного бюджетов.

Однако, низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему возможно только программными методами.

В тоже время насущной проблемой топливно-энергетического комплекса является высокая степень износа основных средств энергетики, созданных в советский период. Следствием этого является низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество жизни населения и техногенные угрозы.

Базовыми направлениями развития ТЭК остаются:

- использование природного газа в связи с его более высокой конкурентоспособностью по сравнению с другими энергоносителями;

- энергосбережение и повышение эффективности использования энергии;

- решение крупнейшей проблемы современного централизованного теплоснабжения по сокращению потерь тепловой энергии;

- развитие инженерной инфраструктуры на базе передовых технологий.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации населенных пунктов, жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в Усть-Лабинском районе является одной из наиболее острых социальных задач. Довольно продолжительный период  газификация населенных пунктов в Усть-Лабинском районе осуществлялась в крайне малом, недостаточном уровне.

В настоящее время из 38 населенных пунктов Усть-Лабинского района остаются негазифицированными 15 или 40%. Особо остро данная проблема стоит в Братском, Некрасовском и Железном сельских поселениях.

Отсутствие сетевого газа в населенных пунктах района сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер. Принимая во внимание изложенное, необходимо выполнить мероприятия по строительству подводящих и распределительных газопроводов высокого и низкого давления.

Реализация подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» позволит обеспечить рост темпов газификации в Усть-Лабинском районе, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Целью подпрограммы является повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Усть-Лабинский район.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район.

Результатом исполнения мероприятий (целевыми показателями) подпрограммы являются:

- протяженность построенных газопроводов;

- капитальный ремонт сооружений водоснабжения (артезианских скважин).

2. Предметом особого внимания государства является регулирование отношений в области охраны окружающей среды, использования и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений.

Предлагаемая муниципальная подпрограмма муниципального образования  Усть-Лабинский район «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» разработана с целью реализации основных принципов экологической политики района в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом муниципального образования Усть-Лабинский район, в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Муниципальное образование Усть-Лабинский район располагается в центральной части Краснодарского края. Климат умеренно-континентальный. Район является местом пересечения транспортных магистралей краевого и федерального значения.

Муниципальное образование Усть-Лабинский район включает в себя административный центр г. Усть-Лабинск и 14 сельских поселений, объединяющих 38 населенных пунктов. Общая площадь территории района –     1 511 км2, в том числе 118,3 тысячи гектара сельхозугодий. Численность населения – 109,6 тысячи человек.

В целом экологическая ситуация на территории муниципального образования Усть-Лабинский район не является кризисной, но все же далека и от благополучной. Анализ существующей ситуации показывает, что имеются экологические проблемы, не позволяющие в полной мере достичь требуемого качества окружающей среды. В настоящее время в муниципальном образовании Усть-Лабинский район низкий уровень экологического воспитания и образования населения.

Одним из направлений развития муниципального образования Усть-Лабинский район является повышение уровня и качества жизни населения, улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие района могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области охраны окружающей среды, и модернизации сферы обращения с отходами.

Подпрограмма содержит ряд мероприятий, направленных на повышение уровня экологического просвещения, образования и формирование экологической культуры, улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия и увеличение охвата населения муниципального образования Усть-Лабинский район услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на организованные объекты размещения отходов.

Повышение уровня экологического просвещения, образования и формирование экологической культуры, и увеличение охвата населения услугой по сбору и вывозу ТКО на территории муниципального образования Усть-Лабинский район является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения. Средствами массовой информации не всегда в полной мере обеспечивается предоставление населению объективной информации о состоянии окружающей среды. Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов государственной власти и местного самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Формирование экологической культуры жителей муниципального образования Усть-Лабинский район, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без

информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и проведении. В результате отсутствия системы раздельного сбора ТКО на объекты размещения отходов попадает ценное вторичное сырье. Одним из путей решения данной проблемы является пропаганда и формирование экологической культуры в развитии системы вовлечения отходов во второй цикл использования.

Обозначенные проблемы требуют решения основных задач с помощью программного подхода.

Целью подпрограммы являются реализация полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и природопользования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;  реализация полномочий органов местного самоуправления в области санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Усть-Лабинский район.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения; улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Результатом исполнения мероприятий (целевыми показателями) подпрограммы являются:

- установление информационных плакатов;

- привлечение населения к участию в экологических мероприятиях;

- публикации в СМИ эколого-просветительского характера;

- проведение экологических мероприятий (субботников, уроков, семинаров, собраний, конкурсов, выставок и др.).

3. Крайне важным становится обеспечение экономии и эффективного использования энергетических ресурсов во всех сферах экономики, что требует формирования единой политики муниципального образования Усть-Лабинский район по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются: жилищный фонд; бюджетная сфера и системы коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ в районе идет активная работа по установке приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов и воды бюджетными учреждениями.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов  учета   показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

В тоже время население не достаточно информировано о современных тенденциях в сфере эффективного использования энергоресурсов, применения современных приборов учета расхода коммунальных ресурсов.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования энергоресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю расходов как из бюджета района на содержание муниципальных учреждений, так и бюджета каждой семьи.

Целью подпрограммы является реализация мероприятий в области  повышения эффективности использования энергетических ресурсов, стимулирования энергосбережения.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: информирование населения, организаций и предприятий об эффективном использовании энергетических ресурсов, пропаганда энергосбережения.

Результатом исполнения мероприятий (целевыми показателями) подпрограммы являются:

- проведение мероприятий по популяризации энергосбережения (публикации в СМИ, проведение уроков, конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях).

4. В соответствии со статьями 39, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от                       13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе на оплату расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Содержание муниципального жилищного фонда включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния в целях:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических лиц, муниципального имущества, охраны окружающей среды;

обеспечения сохранности, повышения уровня обслуживания специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район;

неукоснительной реализации требований к содержанию и ремонту жилищного фонда;

обеспечения реализации прав потребителей жилищных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район» разработана в соответствии с основными направлениями Стратегии развития Усть-Лабинского района до 2022 года, Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, а также на основе анализа сложившейся социально-экономической ситуации на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Целью подпрограммы являются реализация мероприятий по содержанию специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: обеспечение мероприятий по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния.

Результатом исполнения мероприятий (целевыми показателями) подпрограммы являются:

- количество заключенных договоров на  содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район;

- количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, включенных в региональную программу капитального ремонта.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации             муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение комплексного, сбалансированного развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района.

Для достижения поставленных целей данная муниципальная программа должна решить следующие задачи:

- развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район;

- организация мероприятий по охране окружающей среды и модернизации сферы обращения с отходами;

- организация мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;

- содержание специализированного жилищного фонда  Усть-Лабинского района.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы разработаны целевые показатели, которые приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Срок реализации муниципальной программы 2022 - 2027 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных

целевых программ и основных мероприятий муниципальной

программы

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы, которые представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на развитие ТЭК и ЖКХ  муниципального образования Усть-Лабинский район:

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район». Целью подпрограммы является повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Усть-Лабинский район (приложение  1 к муниципальной программе).

В рамках данной подпрограммы планируется проведение работ по строительству и капитальному ремонту объектов в сфере газо-, водоснабжения.

«Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами». Целью подпрограммы является реализация полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и природопользования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;  реализация полномочий органов местного самоуправления в области санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Усть-Лабинский район (приложение  2 к муниципальной программе).

В рамках данной подпрограммы планируется проведение мероприятий, направленных на формирование экологической культуры жителей муниципального образования Усть-Лабинский район, повышение уровня экологического воспитания и образования населения.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район».  Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов, стимулирование энергосбережения (приложение 3 к муниципальной программе).

В рамках данной подпрограммы планируется проведение мероприятий, направленных на популяризацию энергосбережения.

«Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район». Целью подпрограммы содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район.

В рамках данной подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:

- заключение договоров на содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район;

- организация мероприятий по оплате взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Усть-Лабинский район»

Общий объем финансирования по муниципальной программе  на                2022-2027 годы составляет 24927,8 тыс. рублей, в том числе на 2022 год                - 14166,9 тыс. рублей,  на 2023 год — 3202,5 тыс. рублей, на 2024 год — 6885,9 тыс. рублей, на 2025 год - 672,5 тыс. рублей, на 2026 год - 0 тыс. рублей, на 2027 год - 0 тыс. рублей.

Реализацию мероприятий программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район» планируется осуществить за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район предусматривается за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

Мероприятиями подпрограмм являются:

- строительство газопровода высокого давления в х. Калининском и х. Саратовском Братского сельского поселения;

-  строительство газопровода высокого давления к х. Заречный, х. Кубанский, х. Огонек Некрасовского сельского поселения;

- строительство подводящих и распределительных газопроводов в х. Свободном Железного сельского поселения;

- капитальный ремонт артезианских скважин в ст. Воронежской;

- содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район;

- оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район;

- организация мероприятий, направленных на популяризацию энергосбережения;

- организация мероприятий, направленных на экологическое просвещение.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства  муниципального образования Усть-Лабинский район»

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет МО Усть-Лабинский район | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 13494,4 | 0 | 0 | 13494,4 | 0 |
| 2023 год | 2530,0 | 0 | 0 | 2530,0 | 0 |
| 2024 год | 6213,4 | 0 | 0 | 6213,4 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 22237,8 | 0 | 0 | 22237,8 | 0 |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 26,8 | 0 | 0 | 26,8 | 0 |
| 2023 год | 26,8 | 0 | 0 | 26,8 | 0 |
| 2024 год | 26,8 | 0 | 0 | 26,8 | 0 |
| 2025 год | 26,8 | 0 | 0 | 26,8 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 107,2 | 0 | 0 | 107,2 | 0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |
| 2023 год | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |
| 2024 год | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |
| 2025 год | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 2582,8 | 0 | 0 | 2582,8 | 0 |

| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 14166,9 | 0 | 0 | 14166,9 | 0 |
| 2023 год | 3202,5 | 0 | 0 | 3202,5 | 0 |
| 2024 год | 6885,9 | 0 | 0 | 6885,9 | 0 |
| 2025 год | 672,5 | 0 | 0 | 672,5 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 24927,8 | 0 | 0 | 24927,8 | 0 |

Объем финансирования может меняться при внесении изменений в бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями не предусматривается.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются в управление экономики администрации муниципального  образования  Усть-Лабинский район в составе

ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной  постановлением                 администрации     муниципального     образования    Усть-Лабинский   район  от 8 июня   2015 г.  № 608   «Об утверждении     Порядка      принятия   решения  о   разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район».

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой и контроль за ее выполнением осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечивает регистрацию муниципальной программы и изменений к ней в федеральном реестре документов стратегического планирования;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

Участники муниципальной программы  ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

# Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

# транспорта, энергообеспечения и связи

# администрации муниципального

# образования Усть-Лабинский район					А.Ю. Котикова

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

муниципального образования

Усть-Лабинский район «Развитие топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства муниципального

образования Усть-Лабинский район»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»

|  | № п/п |  | Наименование целевого показателя |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный 2020 год |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: |  | Обеспечение комплексного, сбалансированного развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: |  | Развитие инженерной инфраструктуры Усть-Лабинского района; организация мероприятий по охране окружающей среды и модернизации сферы обращения с отходами; организация мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности; содержание специализированного жилищного фонда Усть-Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Количество построенных объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  | Единиц |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Улучшение качества водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 3,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Охват населения экологическим просвещением и образованием |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. | Охват населения просвещением в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 85 |  |  | 86 |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. | Обеспечение исполнения жилищного законодательства в части содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: | Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Протяженность построенных газопроводов |  |  |  |  | км |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 18,376 |  |  | 0 |  |  |  | 11,983 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Капитальный ремонт сооружений водоснабжения (артезианских скважин) |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | Реализация полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и природопользования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Установление информационных плакатов |  |  |  |  | штук |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 | Привлечение населения к участию в экологических мероприятиях |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 | Публикации в СМИ эколого-просветительского характера |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Цель | Реализация полномочий органов местного самоуправления в области санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 | Проведение экологических мероприятий (субботников, уроков, семинаров, собраний, конкурсов, выставок и др.) |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: |  |  |  | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, стимулирование энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  | Информирование населения, организаций и предприятий об эффективном использовании энергетических ресурсов, пропаганда энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Проведение мероприятий по популяризации энергосбережения (публикации в СМИ, проведение уроков, конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях) |  |  |  |  | единиц |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Подпрограмма № 4 «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: |  |  |  | Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  | Обеспечение мероприятий по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций , технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Количество заключенных договоров на содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  | договор |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, включенных в региональную программу капитального ремонта |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

# Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

# транспорта, энергообеспечения и связи

# администрации муниципального

# образования Усть-Лабинский район											А.Ю. Котикова

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к муниципальной программе

муниципального образования

Усть-Лабинский район

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»

Подпрограмма

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования

Усть-Лабинский район»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования  Усть-Лабинский район»

| Координатор подпрограммы: | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | МКУ МО Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу», отдел по строительству администрации МО Усть-Лабинский район |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Усть-Лабинский район |
| Задачи подпрограммы | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район |
| Перечень целевых показателей | - протяженность построенных газопроводов - капитальный ремонт сооружений водоснабжения (артезианских скважин) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составляет 22237,8 тыс. рублей, по годам реализации: 2022 год - 13494,4 тыс. рублей; 2023 год - 2530,0 тыс. рублей; 2024 год - 6213,4 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» разработана в соответствии с основными направлениями Стратегии развития Усть-Лабинского района до 2022 года,  Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, а также на основе анализа сложившейся социально-экономической ситуации, на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Целью подпрограммы является повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Усть-Лабинский район.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры муниципального  образования Усть-Лабинский район.

Целевые показатели подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей программе.

Срок реализации подпрограммы 2022-2027 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

Мероприятиями подпрограммы являются:

- Строительство объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от х. Саратовского до х. Калининского Братского сельского поселения». На 2022 год запланированы средства бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 6494,4 тыс. рублей;

- строительство объекта: «Газопровод высокого давления  МБУ ЦДО «Тополек», х. Кубанский,х. Заречный, х. Огонек Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края». На 2024 год запланированы средства бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме  6213,4 тыс. рублей;

- строительство объекта:  «Распределительные газопроводы высокого давления по ул. Красной, ул. Центральной, ул. Южной, ШРП № №1,2,3 распределительные газопроводы низкого давления от ШРП №№1,2,3 по ул. Центральной, ул. Южной, ул. Красной, ул. Степной, ул. Кольцевой в х. Свободном Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского  края». На 2022 год запланированы средства бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 7000,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт артезианской скважины №321-Д, расположенной по  адресу: Краснодарский край,Усть-Лабинский район. ст. Воронежская. На 2023 год запланированы средства бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 583,9 тыс. рублей;

- капитальный ремонт артезианской скважины №5251, расположенной по адресу: Краснодарский край,Усть-Лабинский район. ст. Воронежская. На 2023 год запланированы средства бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 1946,1 тыс. рублей.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | Бюджет МО Усть-Лабинский район | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 год | 13494,4 | 0 | 0 | 13494,4 | 0 |
| 2023 год | 2530,0 | 0 | 0 | 2530,0 | 0 |
| 2024 год | 6213,4 | 0 | 0 | 6213,4 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 22237,8 | 0 | 0 | 22237,8 | 0 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы -  отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы;

проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных бюджетных средств;

осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор  подпрограммы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о ходе реализации подпрограммы для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

# Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

# транспорта, энергообеспечения и связи

# администрации муниципального

# образования Усть-Лабинский район					А.Ю. Котикова

Приложение

к паспорту подпрограммы

«Развитие инженерной

инфраструктуры муниципального

образования Усть-Лабинский район»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | краевой бюджет |  | Бюджет МО Усть-Лабинский район |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| 1 | Цель |  | Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от х. Саратовского до х. Калининского Братского сельского поселения» | 2022 год |  |  | 6494,4 |  |  | 0 | 0 |  | 6494,4 |  |  | 0 |  |  |  | Протяженность построенного газопровода – 8,125 км |  | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район (МКУ МО Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу») |
|  |  | 2023 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 6494,4 |  |  | 0 | 0 |  | 6494,4 |  |  | 0 |  |  |  | Протяженность построенного газопровода – 8,125 км |  |  |
| 1.1.2 | Строительство объекта: «Газопровод высокого давления МБУ ЦДО «Тополек», х. Кубанский,х. Заречный, х. Огонек Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» | 2022 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район (МКУ МО Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК») |
|  |  | 2023 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  |  | 6213,4 |  |  | 0 | 0 |  | 6213,4 |  |  | 0 |  |  |  | Протяженность построенного газопровода – 11,983 км |  |  |
|  |  | 2025 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 6213,4 |  |  | 0 | 0 |  | 6213,4 |  |  |  |  |  |  | Протяженность построенного газопровода – 11,983 км |  |  |
| 1.1.3 | Строительство объекта: «Распределительные газопроводы высокого давления по ул. Красной, ул. Центральной, ул. Южной, ШРП № №1,2,3 распределительные газопроводы низкого давления от ШРП №№1,2,3 по ул. Центральной, ул. Южной, ул. Красной, ул. Степной, ул. Кольцевой в х. Свободном Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» | 2022 год |  |  | 7000,0 |  |  | 0 | 0 |  | 7000,0 |  | 0 |  |  |  | Протяженность построенного газопровода – 10,251 км |  |  | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район (МКУ МО Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК») |
|  |  | 2023 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 7000,0 |  |  | 0 | 0 |  | 7000,0 |  | 0 |  |  |  | Протяженность построенного газопровода – 11,983 км |  |  |  |
| 1.1.13 | Капитальный ремонт артезианской скважины №5251, расположенной по адресу: Краснодарский край,Усть-Лабинский район. ст. Воронежская | 2022 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт сооружений водоснабжения -1ед. |  |  | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район |
|  |  | 2023 год |  |  |  | 1946,1 |  | 0 | 0 |  | 1946,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 1946,1 |  | 0 | 0 |  | 1946,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт артезианской скважины №321-Д, расположенной по адресу: Краснодарский край,Усть-Лабинский район. ст. Воронежская | 2022 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт сооружений водоснабжения - 1 ед. |  |  | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район |
|  |  | 2023 год |  |  |  | 583,9 |  | 0 | 0 |  | 583,9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 583,9 |  | 0 | 0 |  | 583,9 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 2022 год |  |  |  | 13494,4 |  | 0 | 0 |  | 13494,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год |  |  |  | 2530,0 |  | 0 | 0 |  | 2530,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  |  |  | 6213,4 |  | 0 | 0 |  | 6213,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 22237,8 |  | 0 | 0 |  | 22237,8 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

# Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

# транспорта, энергообеспечения и связи

# администрации муниципального

# образования Усть-Лабинский район										А.Ю. Котикова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

муниципального образования

Усть-Лабинский район

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»

ПОДПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами»

| Координатор подпрограммы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | 1. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и природопользования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район. 2. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Усть-Лабинский район. |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения. 2. Улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Установление информационных плакатов. Привлечение населения к участию в экологических мероприятиях. Публикации в СМИ эколого-просветительского характера. Проведение экологических мероприятий (субботников, уроков, семинаров, собраний, конкурсов, выставок и др.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район в объеме: 107,2 тысяч руб., в том числе: 2022 год — 26,8 тысяч рублей; 2023 год — 26,8 тысяч рублей; 2024 год — 26,8 тысяч рублей; 2025 год — 26,8 тысяч рублей. 2026 год — 0 тысяч рублей; 2027 год — 0 тыс. рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

- реализация полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и природопользования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;

- реализация полномочий органов местного самоуправления в области санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Усть-Лабинский район.

Задачи подпрограммы:

- развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения;

- улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Целевые показатели подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей программе.

Срок реализации подпрограммы 2022-2027 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня экологического просвещения, образования и формирование экологической культуры, улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия и увеличение охвата населения услугой по сбору и вывозу ТКО муниципального образования Усть-Лабинский район на организованные объекты размещения отходов.

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении к  подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения  подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район является администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2022-2027 годы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и составляет 107,2 тыс. руб.

При реализации мероприятий подпрограммы, учитывая продолжительный период ее реализации, возможно возникновение финансовых рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий подпрограммы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные акты органов местного самоуправления муниципального образования.

Ресурсное обеспечение подпрограммы отражено в таблице:

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО Усть-Лабинский район | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2022 | 26,8 | 0 | 0 | 26,8 | 0 |
| 2023 | 26,8 | 0 | 0 | 26,8 | 0 |
| 2024 | 26,8 | 0 | 0 | 26,8 | 0 |
| 2025 | 26,8 | 0 | 0 | 26,8 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе | 107,2 | 0 | 0 | 107,2 | 0 |

4. Механизм реализации подпрограммы

Управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы -  отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы;

проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных бюджетных средств;

осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор  подпрограммы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о ходе реализации подпрограммы для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

# Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

# транспорта, энергообеспечения и связи

# администрации муниципального

# образования Усть-Лабинский район					А.Ю. Котикова

|  | Приложение к паспорту подпрограммы «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | Бюджет МО Усть-Лабинский район | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Реализация полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды, природопользования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Развитие системы экологического образования, воспитания и информирования населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение конкурса «Ты и Я на планете Земля» | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Проведение в течение года конкурса для школьников в муниципальном образовании Усть-Лабинский район |  | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Изготовление информационных плакатов | 2022 | 26,8 | 0 |  | 0 | 26,8 | 0 | Размещение в поселениях 150 информационных плакатов |  | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 26,8 | 0 |  | 0 | 26,8 | 0 | Размещение в поселениях 150 информационных плакатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 26,8 | 0 |  | 0 | 26,8 | 0 | Размещение в поселениях 150 информационных плакатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 26,8 | 0 |  | 0 | 26,8 | 0 | Размещение в поселениях 150 информационных плакатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 107,2 | 0 |  | 0 | 107,2 | 0 | Размещение в поселениях 150 информационных плакатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель | Реализация полномочий органов местного самоуправления в области санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача | Улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение экологических мероприятий (субботников, уроков, семинаров, собраний, конкурсов, выставок и др.) | 2022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Наведение санитарного порядка |  | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 2022 | 26,8 | 0 |  | 0 | 26,8 | 0 | Х |  | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 26,8 | 0 |  | 0 | 26,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 26,8 | 0 |  | 0 | 26,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 26,8 | 0 |  | 0 | 26,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 107,2 | 0 |  | 0 | 107,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Ю. Котикова |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

муниципального образования

Усть-Лабинский район

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Усть-Лабинский район»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального образования Усть-Лабинский район»

| Координатор подпрограммы | Отдел по вопросам ЖХК, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, стимулирование энергосбережения |
| Задачи подпрограммы | Информирование населения, организаций и предприятий об эффективном использовании энергетических ресурсов, пропаганда энергосбережения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Проведение мероприятий по популяризации энергосбережения (публикации в СМИ, проведение уроков, конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации 2022 - 2027 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Не предусмотрен |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов, стимулирование энергосбережения.

Задачи подпрограммы – информирование населения, организаций и предприятий об эффективном использовании энергетических ресурсов, пропаганда энергосбережения.

Целевые показатели подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей программе.

Срок реализации подпрограммы 2022-2027 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

# 2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения  подпрограммы

Для реализации программных мероприятий финансирование не требуется.

4. Механизм реализации подпрограммы

Управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы -  отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы;

проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных бюджетных средств;

осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор  подпрограммы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о ходе реализации подпрограммы для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорта,  энергообеспечения и связи

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район			                 А.Ю. Котикова

|  | Приложение к паспорту подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования Усть-Лабинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | Бюджет МО Усть-Лабинский район | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, стимулирование энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Информирование населения, организаций и предприятий об эффективном использовании энергетических ресурсов, пропаганда энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропаганда энергосбережения (публикации в СМИ, просвещение населения в области энергосбережения, проведение уроков конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях) |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение энергетическое эффективности просвещения населения | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорта, энергообеспечения и связи

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район											А.Ю. Котикова

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Усть-Лабинский район

«Развитие топливно-энергетического 							комплекса и жилищно-коммунального 							хозяйства муниципального

образования Усть-Лабинский район»

Подпрограмма

«Содержание специализированного жилищного фонда муниципального

образования Усть-Лабинский район»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Содержание специализированного жилищного фонда муниципального

образования Усть-Лабинский район»

| Координатор подпрограммы | отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, МКУ МО Усть-Лабинский район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу» |
| Цели подпрограммы | содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район |
| Задачи подпрограммы | обеспечение мероприятий по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - заключение договоров с управляющей компанией на содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район |
|  | - количество жилых помещений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район, включенных в региональную программу капитального ремонта |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 год этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составляет 2582,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год - 645,7 тыс. рублей; 2023 год - 645,7 тыс. рублей; 2024 год – 645,7 тыс. рублей; 2025 год – 645,7 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей. |

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки, этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы: содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район.

Задачи подпрограммы: обеспечение мероприятий по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния.

Целевые показатели подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей программе.

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2022 - 2027 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

# 2. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район является администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2022-2027 годы за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район и составляет 2582,8 тыс. руб.

При реализации мероприятий подпрограммы, учитывая продолжительный период ее реализации, возможно возникновение финансовых рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий подпрограммы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные акты органов местного самоуправления муниципального образования.

Ресурсное обеспечение подпрограммы отражено в таблице:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет МО Усть-Лабинский район | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |
| 2023 | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |
| 2024 | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |
| 2025 | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме | 2582,8 | 0 | 0 | 2582,8 | 0 |

Расчет объема финансирования подпрограммы произведен на основании данных, полученных от производителей работ и услуг.

4. Механизм реализации подпрограммы

Управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы -  отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

организует координацию деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы;

проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных бюджетных средств;

осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Координатор  подпрограммы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о ходе реализации подпрограммы для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорта,  энергообеспечения и связи

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район			                 А.Ю. Котикова

|  | Приложение к паспорту подпрограммы «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание специализированного жилищного фонда муниципального

образования Усть-Лабинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | Бюджет МО Усть-Лабинский район | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Обеспечение мероприятий по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район | 2022 | 347,3 | 0 | 0 | 347,3 | 0 | 5 заключенных договоров с управляющими компаниями (далее — УК) | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район (отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район) |
|  |  | 2023 | 347,3 | 0 | 0 | 347,3 | 0 | 5 договоров с УК |  |
|  |  | 2024 | 347,3 | 0 | 0 | 347,3 | 0 | 5 договоров с УК |  |
|  |  | 2025 | 347,3 | 0 | 0 | 347,3 | 0 | 5 договоров с УК |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 1389,2 | 0 | 0 | 1389,2 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома | 2022 | 298,4 | 0 | 0 | 298,4 | 0 | 113 помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), включенных в региональную программу капитального ремонта | Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район (отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район) |
|  |  | 2023 | 298,4 | 0 | 0 | 298,4 | 0 | 113 помещений в МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта |  |
|  |  | 2024 | 298,4 | 0 | 0 | 298,4 | 0 | 113 помещений в МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта |  |
|  |  | 2025 | 298,4 | 0 | 0 | 298,4 | 0 | 113 помещений в МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего: | 1193,6 | 0 | 0 | 1193,6 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 2022 | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |  |  |
|  |  | 2023 | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 645,7 | 0 | 0 | 645,7 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 2582,8 | 0 | 0 | 2582,8 | 0 |  |  |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорта, энергообеспечения и связи

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район											А.Ю. Котикова